## Slide 1: Глава 4. Успешная верификация
Управление временем и ресурсами с помощью расширенной функциональной верификации

## Slide 2: Содержание
Тайм-менеджмент
Управление ресурсами
Процессы верификации
Подходы к верификации
Глава 4. Успешная верификация
Содержание

## Slide 3: Управление временем
Раннее начало
Начало верификации на ранних стадиях позволяет адаптироваться к изменениям в проекте.
Подготовка
Необходимо подготовить среду тестирования и тесты заранее, чтобы избежать простоев.
Параллельные процессы
Разделение разработки и тестирования на этапы позволяет работать над разными задачами одновременно.
Глава 4. Успешная верификация
Тайм-менеджмент
Фокус на времени полной верификации
Успешные команды верификации учитывают глобальные задачи проекта и адаптируют свои планы под них, при рассмотрении нового подхода к верификации или её техникам оценивают не только снижение времени выполнения, но и время, затрачиваемое пользователем.

## Slide 4: Устранение зависимостей
Для того чтобы избежать потери времени, необходимо устранить зависимости между задачами, когда ожидание завершения одной задачи не дает начать работу над другой.
Способы устранения зависимостей:
Разработка собственных высокоуровневых системных моделей.
Использование прототипов или эмуляций.
Глава 4. Успешная верификация
Тайм-менеджмент

## Slide 5: Управление ресурсами
Планирование и документирование
План верификации – это основа для разработки стратегий и отслеживания прогресса.
Документация – это средство коммуникации внутренних и внешних ожиданий и требований.
Роль квалифицированного менеджера
Квалифицированный менеджер эффективно планирует проект, управляет временем и ресурсами, координирует действия команды, решает проблемы и обеспечивает синхронную работу с другими подразделениями.
У успешных команд верификации есть как менеджер, так и технический лидер.
Глава 4. Успешная верификация
Управление ресурсами
Создание команды
  Разнообразие навыков
Команда должна включать людей с разными знаниями: разработка ПО, создание тестбенчей, разработка скриптов или эмуляция.
  Совместная работа и наставничество
Работая вместе, члены команды верификации учатся эффективно использовать индивидуальные навыки для достижения общих целей.
  Грамотное распределение задач
Опытные специалисты берут на себя сложные задачи, менее опытные – более простые.

## Slide 6: Роль правильного выбора
Выбор правильных инструментов для работы
Определение потребностей задачи и возможностей доступных инструментов помогает выбрать наиболее подходящие решения.
Платформы инструментов объединяют несколько видов инструментов, что позволяет снизить расходы и повысить гибкость в выборе решений.
Необходимо соблюдать баланс между производительностью и возможностью контроля.
Глава 4. Успешная верификация
Процессы верификации
Выбор правильной информации
Задачи верификации требуют не только инструментов, но и эффективного использования информации о дизайне.
Необходимо соблюдать баланс между скоростью теста и точностью его результатов.
Важно выбрать подходящий уровень информации для представления проекта и верификации данных.

## Slide 7: Автоматизация
Автоматизация рутинных задач верификации освобождает ресурсы для более сложных операций и помогает избежать ошибок.
Кроме того, автоматизация упрощает документирование процесса и создание логов для последующего анализа.
Глава 4. Успешная верификация
Процессы верификации

## Slide 8: Верификация должна быть реалистичной
Верификация должна максимально отражать реальные условия работы дизайна.
Использование визуальных инструментов помогает сделать процесс верификации более понятным и эффективным.
Использование реальных входных данных и тестовых последовательностей повышает точность верификации.
Глава 4. Успешная верификация
Подходы к верификации

## Slide 9: Апробация дизайна
Завершение верификации может занять больше времени, чем планировалось.
Использование случайных тестов позволяет выявить ошибки, которые не были учтены на стадии проектирования.
Проверка работы дизайна за пределами его нормальных условий помогает выявить скрытые ошибки и части дизайна, где наиболее вероятно их появление.
Глава 4. Успешная верификация
Подходы к верификации