## Slide 1: Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Основные принципы и методы, используемые в продвинутой верификации для сложных проектов

## Slide 2: Содержание
Определение продвинутой верификации
Основные принципы продвинутой верификации
V-образный процесс. Базовый и модифицированный подходы.
Координация с другими задачами
Методология и гибкость
Адаптация под проект
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Содержание

## Slide 3: Что такое продвинутая верификация?
Ключевые аспекты продвинутой верификации:
Верификация рассматривается как отдельная задача, а не как часть процесса проектирования.
Изменение самого подхода к процессу проектирования:
традиционный v-образный -> модифицированный.
Снижение рисков за счет независимости команд разработки и верификации.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Определение продвинутой верификации
Продвинутая функциональная верификация (advanced functional verification) – это не просто использование мощных инструментов, а принципиально иной подход к проверке сложных систем.

## Slide 4: Традиционный V-образный процесс
При использовании традиционного V-образного процесса, верификация проекта начинается только после окончания работы над кодом. Что имеет ряд существенных недостатков:
Задержки из-за последовательности этапов (проектирование-интеграция-верификация);
Дублирование усилий (разработка тестов после интеграции);
Низкая гибкость проекта;
Высокая вероятность возникновения ошибок из-за поздней верификации.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
V-образный процесс. Базовый и модифицированный подходы

## Slide 5: Модифицированный V-образный процесс
Модифицированный процесс позволяет исправить часть недостатков традиционного V-образного процесса, поскольку верификация проекта начинается после интеграции. Преимущества модифицированного подхода к верификации:
Разработка тестбенчей и тестов параллельно с проектированием;
Сокращение общего времени разработки;
Раннее выявление ошибок;
Верификация – это независимый процесс.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
V-образный процесс. Базовый и модифицированный подходы

## Slide 6: Координация с другими командами
Для эффективной работы необходимо синхронизировать верификацию с архитектурой, программным обеспечением и системным дизайном. Для достижения наибольшей эффективности и скорости работы необходимы:
Раннее вовлечение команды верификации в проект;
Совместное использование ресурсов (например, тестовых сред) между группами;
Единое понимание требований и спецификаций.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Координация с другими задачами
Команды, не понимающие необходимость координации команды функциональной верификации с другими группами разработки, неэффективно тратят время и ресурсы.

## Slide 7: Верификация как многопоточный процесс
Крупные дизайны тестируются поэтапно: сначала отдельные компоненты, затем их интеграция, и только потом — вся система.
Для ускорения работы используются различные методы: симуляция, статическая верификация, эмуляция, косимуляция.
Также необходимы четкое планирование зависимостей между этапами, а также готовность команды к изменениям в графике или требованиях.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Методология и гибкость

## Slide 8: Миф о стопроцентной верификации
Полное покрытие тестами для больших систем невозможно .
Но можно оптимизировать процесс верификации, чтобы покрыть большую часть проекта. Для этого существуют различные стратегии, некоторые из них:
Приоритизация ключевых сценариев (например, критичных для безопасности);
Рандомизированное тестирование для максимального охвата;
Использование метрик для оценки рисков и принятия решений о завершении верификации.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Методология и гибкость

## Slide 9: Методология или инструменты?
Зачастую команды фокусируются на использовании различных инструментов, забывая о важности системного подхода. Это может привести к тому, что инструменты, используемые на разных этапах, могут оказаться несовместимыми. Поэтому рекомендуется:
Использование открытых стандартов для гибкости;
Построение унифицированных процессов для повторного использования.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Методология и гибкость

## Slide 10: Адаптация под проект
Не существует универсального способа верификации, поскольку к уникальным требованиям каждого проекта необходимо адаптироваться. Существует несколько ключевых факторов на которые следует опираться при адаптации:
Тип дизайна (SoC, аналоговые/цифровые блоки);
Доступные ресурсы и сроки выполнения проекта;
Опыт других команд и их проектов.
Глава 3. Продвинутая функциональная верификация
Адаптация под проект